CONCORRÊNCIA SESC/DR/PA N.º15/0021-CC

ANEXO VII

PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE MEDIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJETO TÉCNICO ENGENHARIA | 0,50 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,25 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 11,00 |
| 4 | FUNDAÇÃO | 15,00 |
| 5 | PILARES | 7,50 |
| 6 | VIGAS | 7,50 |
| 7 | COBERTURA | 22,25 |
| 8 | PAREDES | 7,50 |
| 9 | PISO/CONTRAPISO | 15,00 |
| 10 | PORTÕES | 5,00 |
| 11 | SERVIÇOS DE MONTAGEM / PRÉ MOLDADOS | 8,00 |
| 12 | LIMPEZA DE OBRA | 0,50 |
|  | TOTAL GERAL | 100% |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS |
| 1 | PROJETO TÉCNICO ENGENHARIA | 0,50% |  |  |  |  |  |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,25% |  |  |  |  |  |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 4,25% | 6,75% |  |  |  |  |
| 4 | FUNDAÇÃO |  | 8,25% | 6,75% |  |  |  |
| 5 | PILARES |  |  | 6,25% | 1,25% |  |  |
| 6 | VIGAS |  |  | 7,00% | 0,50% |  |  |
| 7 | COBERTURA |  |  |  | 15,25% | 5,00% | 2,00% |
| 8 | PAREDES |  |  |  |  | 7,50% |  |
| 9 | PISO/CONTRAPISO |  |  |  | 7,50% | 5,00% | 2,50% |
| 10 | PORTÕES |  |  |  |  |  | 5,00% |
| 11 | SERVIÇOS DE MONTAGEM / PRÉ MOLDADOS |  |  |  | 5,50% | 2,50% |  |
| 12 | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  |  | 0,50% |
|  | SUB TOTAL EM PERCENTUAL | 5,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |