CONCORRÊNCIA SESC/AR/PA N.º15/0020-CC

ANEXO VIII

PROPOSTA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

TABELA DE MEDIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO | 40,00 |
| 2 | PROJETOS COMPLEMENTARES | 30,00 |
| 3 | CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRA | 30,00 |
|  | TOTAL GERAL | 100% |

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ÍTEM | PRAZO DE EXECUÇÃO |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240DIAS | 270DIAS | 300DIAS | 330DIAS | 360DIAS |
| 1 | PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO | 5% | 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  | 15% | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 2,5% | 2,5% | 3% | 10% |
|  | SUB TOTAL EM PERCENTUAL | 5% | 35% | 15% | 15% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2,5% | 2,5% | 3% | 10% |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO | 5% | 40% | 55% | 70% | 73% | 76% | 79% | 82% | 84,5% | 87% | 90% | 100% |